项目验收公示表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 智慧大数据工业互联网平台的开发 | | |
| 项目编号 | 2021ZD2008 | 项目负责人 | 周凯 |
| 完成单位 | 湖州莱赛工业科技有限公司 | | |
| 完成人员 | 周凯、李强、邓毅、杜明利、应豪杰、周祥、李培民、徐森文、陈冬、熊明武、王玉梅 | | |
| 组织验收单位 | 湖州市科学技术局 | | |
| 验收组成员 | 陆堪、向忠、许加兵、陈乐、黄斌 | | |
| 验收意见：  2022年11月29日，湖州市科学技术局组织专家对湖州莱赛工业科技有限公司承担的市级科技计划项目《智慧大数据工业互联网平台的开发（编号：2021ZD2008）》进行了会议验收。验收组审阅了相关材料，听取了项目组的工作汇报，经质询讨论，形成验收意见如下：  一、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。  二、项目集生产制造执行管理系统(MES)、质量管理系统(QMS)、供应商关系管理系统(SRM)、高级计划排程系统(APS)、设备管理系统(EAM)、仓储管理系统(WMS)、物流管理系统(LES)、决策数据系统(DDP)、运营管理系统(OMS)等九大系统为一体，通过云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术与先进的制造技术相结合，赋能传统制造业生产、经营、决策等模式的数字化、智能化转型升级，为工业企业提供一站式信息化服务。  三、项目产品经上海市软件评测中心有限公司检测(报告编号RT20220175)，所检指标符合项目合同书要求，经用户使用，反映良好。项目申请发明专利2项，获软件著作权11项。  四、项目预算总经费307.00万元，其中市财政科技补助经费30.00万元。经中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)浙江分所专项审计(报告编号：勤信浙专字【2022】第0060号)，项目研发总投入303.45万元，经费使用基本合理；实现销售收入663.26万元、净利润46.12万元、税金27.35万元。  验收组认为，该项目已完成项目任务书规定的主要内容和任务，同意通过验收。 | | | |