项目验收公示表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 耐121度高温食品包装膜袋复合用无溶剂胶黏剂  的研发及产业化 | | |
| 项目编号 | 2021GG24 | 项目负责人 | 陶利国 |
| 完成单位 | 浙江华宝油墨有限公司 | | |
| 完成人员 | 陶利国、吴文刚、洪晓伟、沈斌、燕子、周扬林 | | |
| 组织验收单位 | 湖州市科学技术局 | | |
| 验收组成员 | 张诚、傅心甫、俞三传、曾翎、向文成 | | |
| 验收意见：  2022年11月29日，湖州市科学技术局组织专家对浙江华宝油墨有限公司承担的市级攻关工业项目“耐121度高温食品包装膜袋复合用无溶剂胶黏剂的研发及产业化”(编号 2021GG24) 进行了会议验收。验收组审阅了相关材料，听取了项目组的工作汇报，经质询、讨论，形成验收意见如下:  一、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。  二、项目通过不同反应物组合合成开发了含端异氰酸酯和端羟基的胶黏剂A组分和B组分，并对合成工艺进行了优化；基于胶水容忍度设计胶水配方，实现一定限度内适应配比精度的差异，成功开发出耐121度高温蒸煮食品包装膜袋复合用无溶剂胶黏剂。相关技术已授权实用新型专利2件，申请发明专利1件，获省级新产品1个。  三、产品经安徽盈磐检测技术有限公司检测（报告编号：YP20220414-0420），所检指标符合项目任务书要求，经用户使用，反映良好，具有明显的经济和社会效益。  四、项目预算总经费130.00万元，根据项目承担单位提供项目经费决算表，经费实际支出171.18万元，经费使用基本合理。项目执行期内，实现销售收入386万元，利税69.68万元。  验收组认为，该项目已完成项目任务书规定的主要内容和任务，同意通过验收。 | | | |