项目验收公示表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 多入多出式高速垂直分拣系统的研发及产业化 | | |
| 项目编号 | 2021ZD2017 | 项目负责人 | 杨威 |
| 完成单位 | 湖州锐格物流科技有限公司 | | |
| 完成人员 | 杨威，沈斌，徐杰，解明阳，沈琴华，莫海华，沈泽铧，任洪峰，俞碧莹 | | |
| 组织验收单位 | 湖州市科学技术局 | | |
| 验收组成员 | 项新建、胡弘波、张耀、胡武、钱晓辉 | | |
| 验收意见：  2022年11月29日，湖州市科学技术局组织专家对湖州锐格物流科技有限公司承担的湖州市科技计划项目重点研发计划高端装备专项“多入多出式高速垂直分拣系统的研发及产业化”（编号：2021ZD2017）进行了会议验收。验收组审阅了相关材料，听取了项目组的工作汇报，经实地察看、质询和讨论，形成验收意见如下：  一、提供的验收资料齐全、规范，符合验收要求。  二、项目开发了多入多出式高速垂直分拣系统，优化了传动及出入口结构，增设了伸缩对接设备可实现多入多出功能，提升了空间资源的利用率；设计了顶升移载机构，使伸缩叉不需等待货物到位便可伸缩，有效减小了上下货时间间隔，提高了工作效率；开发了一套智能垂直分拣控制系统，实现了多入多出分拣功能。  三、项目产品经威凯检测技术有限公司检验（报告编号：WTS2020-2448），所检测指标符合项目合同书的要求；经用户使用，反映良好。项目已授权实用新型专利2件，申请发明专利1件，已获软件著作权1项，省级工业新产品1项。  四、项目预算总经费363万元，其中市财政科技补助经费30万元。经湖州江南华欣会计师事务所(普通合伙)审计（江南华欣会审字(2022)第2241号），实际经费支出370.93万元，其中市财政科技经费0万元，经费使用基本合理。  验收组认为，该项目已完成合同书规定的主要内容和任务，同意通过验收。 | | | |